Planning Meeting Report – Sprint 2

Group ID: 8

Project Name:

Prepared by: **Hoàng Lê Nam**

Date: 30/9/2024

Time: 22h:00

Location: Online trên Google Meet

Team members present:

* 22120226 - **Lê Trọng Nghĩa** *Project manager*
* 22120198 - **Trịnh Nguyên Lương** *Tester*
* 22120225 - **Trần Thảo Ngân** *Designer*
* 22120243 - **Nguyễn Thanh Nhã** *Business Analyst*
* 22120217 - **Hoàng Lê Nam** *Developer*

Team members absent:

# **Agenda:**

1. Project Assignment 1 (PA1).
2. Khuyến khích đề xuất ý tưởng trên Jira.
3. Vấn đề công việc.

# **Metting Summary:**

**1. Project Assignment 1 (PA1):**

* Thảo luận về các nhiệm vụ và mục tiêu của PA1 trong Sprint sắp tới.
* Xem trước các công việc phải làm trong PA1.

**2. Khuyến khích đề xuất ý tưởng trên Jira:**

* Đề xuất và thảo luận các vấn đề thắc mắt của các Task và ý tưởng mới trên Jira.

**3. Vấn đề công việc:**

* Thanh Nhã (BA) sẽ làm việc thường xuyên với các bộ phận còn lại.
* Thanh Nhã cần một phiên làm việc cụ thể với Trọng Nghĩa (Team Lead) và Thảo Ngân (Design) để phân tích và lấy các yêu cầu về tính năng cần có của trang web.
* Thanh Nhã cũng sẽ làm việc với Lê Nam (Dev) và Nguyên Lương (Tester) để chọn lọc các tính năng có thể phát triển dựa trên khả năng của Dev.

# **Action items:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Desciption** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Thảo luận đề xuất tính năng từ yêu cầu khách hàng | 11/10/2024, 10:00 PM | Nguyễn Thanh Nhã  Lê Trọng Nghĩa |
| 2 | Thảo luận đề xuất thiết kế từ yêu cầu khách hàng | 11/10/2024, 10:00 PM | Trần Thảo Ngân  Lê Trọng Nghĩa |
| 3 | Thảo luận thống nhất các thiết kế cần xây dựng hệ thống | 11/10/2024, 10:00 PM | Hoàng Lê Nam  Lê Trọng Nghĩa |
| 4 | Thảo luận thống nhất các tính năng cầy xây dựng hệ thống | 11/10/2024, 10:00 PM | Trịnh Nguyên Lương  Lê Trọng Nghĩa |