Weekly Report – Sprint 2  
**11/10/2024 – 18/10/2024**

Group ID: 8

Project Name:

Prepared by: **Hoàng Lê Nam**

Team meambers:

22120226 - **Lê Trọng Nghĩa** *Project manager*

22120198 - **Trịnh Nguyên Lương** *Tester*

22120225 - **Trần Thảo Ngân** *Designer*

22120243 - **Nguyễn Thanh Nhã** *Business Analyst*

22120217 - **Hoàng Lê Nam** *Developer*

# 1. Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Desciption** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Thảo luận đề xuất tính năng từ yêu cầu khách hàng | 11/10/2024, 10:00 PM | Nguyễn Thanh Nhã  Lê Trọng Nghĩa | 100% |
| 2 | Thảo luận đề xuất thiết kế từ yêu cầu khách hàng | 11/10/2024, 10:00 PM | Trần Thảo Ngân  Lê Trọng Nghĩa | 100% |
| 3 | Thảo luận thống nhất các thiết kế cần xây dựng hệ thống | 11/10/2024, 10:00 PM | Hoàng Lê Nam  Lê Trọng Nghĩa | 100% |
| 4 | Thảo luận thống nhất các tính năng cầy xây dựng hệ thống | 11/10/2024, 10:00 PM | Trịnh Nguyên Lương  Lê Trọng Nghĩa | 100% |

# 2. Issues and impacts:

* Issues: Các tính năng thảo luận và đề xuất vẫn còn rất mơ hồ và khó hiểu
  + Impact: Gây ra khó khăn trong việc thiết kế giao diện và database
  + Solution: Tổ chức một cuộc họp để thống nhất lại và làm rõ các yêu cầu đã đề ra.

# 3. Next week’s goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Desciption** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Design UI – Reserve page, Payment, User, change currency & national. | 18/10/2024, 10:00 PM | Trần Thảo Ngân |
| 2 | Design UI – Homepage, After search, About web | 18/10/2024, 10:00 PM | Hoàng Lê Nam |
| 3 | Design UI – Hotel info page, Login/Register | 18/10/2024, 10:00 PM | Lê Trọng Nghĩa |
| 4 | Design & Implement database - Đưa ra bản thiết kế cơ sở dữ liệu tổng quan của dự án | 18/10/2024, 10:00 PM | Nguyễn Thanh Nhã |
| 5 | Write Use Case – Viết đặc tả và vẽ sơ đồ use-case | 18/10/2024, 10:00 PM | Trịnh Nguyên Lương |