Weekly Report – Sprint 2  
**18/10/2024 – 25/10/2024**

Group ID: 8

Project Name:

Prepared by: **Hoàng Lê Nam**

Team meambers:

22120226 - **Lê Trọng Nghĩa** *Project manager*

22120198 - **Trịnh Nguyên Lương** *Tester*

22120225 - **Trần Thảo Ngân** *Designer*

22120243 - **Nguyễn Thanh Nhã** *Business Analyst*

22120217 - **Hoàng Lê Nam** *Developer*

# 1. Achievements since last week:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Desciption** | **Due Date** | **Responsibility** | **%Complete** |
| 1 | Design UI – Reserve page, Payment page, User info page | Oct 18, 2024, 10:00 PM | Trần Thảo Ngân | 100% |
| 2 | Design UI – Homepage, After search, About us | Oct 18, 2024, 10:00 PM | Hoàng Lê Nam | 100% |
| 3 | Design UI – Hotel info page, Login/Register | Oct 18, 2024, 10:00 PM | Lê Trọng Nghĩa | 100% |
| 4 | Design Database | Oct 18, 2024, 10:00 PM | Nguyễn Thanh Nhã | 100% |
| 5 | Write Use Case | Oct 18, 2024, 10:00 PM | Trịnh Nguyên Lương | 100% |

# 2. Issues and impacts:

* Issue: Thiết kế database còn thiếu một số bảng và thuộc tính
  + Impact: Làm thiếu một số thông tin, dữ liệu cần thiết cho hệ thống
  + Solution: Tiếp tục tìm hiểu và thiết kế database
* Issue: Thiếu một số trang giao diện cho người dùng như Lịch sử đặt phòng, danh sách phòng yêu thích
  + Impact: Người dùng không thể xem lại lịch sử đặt phòng hoặc danh sách phòng yêu thích dẫn đến trải nghiệm của người dùng giảm đi đáng kể.
  + Solution: Team Design ưu tiên hoàn thiện các trang này trong tuần này.
* Issue: Màu sắc trang Login / Register không phù hợp
  + Impact: Giao diện không thống nhất về màu sắc chủ đạo, gây ấn tượng không tốt đến người dùng
  + Solution: Thảo Ngân sẽ thiết kế lại và điều chỉnh màu sắc cho trang này cho phù hợp.
* Issue: Lược đồ use-case đã đầy đủ nhưng chưa đúng chuẩn của giảng viên
  + Impact: Dẫn đến việc không thống nhất với giảng viên giảng dạy
  + Solution: Cần phải xem và tìm hiều lại cách viết đặc tả và vẽ lược đồ use-case trên lớp lý thuyết.

# 3. Next week’s goals:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Desciption** | **Due Date** | **Responsibility** |
| 1 | Design UI – Tiếp tục thiết kế các trang còn thiếu | 22/10/2024, 10:00 PM | Trần Thảo Ngân |
| 2 | Design UI – Tiếp tục thiết kế các trang còn thiếu | 22/10/2024, 10:00 PM | Hoàng Lê Nam |
| 3 | Design UI – Tiếp tục thiết kế các trang còn thiếu | 22/10/2024, 10:00 PM | Lê Trọng Nghĩa |
| 4 | Design Database – Tiếp tục chỉnh sửa lại Database cho hợp lý | 22/10/2024, 10:00 PM | Nguyễn Thanh Nhã |
| 5 | Write Use Case – Chỉnh sửa use-case lại cho đúng chuẩn | 22/10/2024, 10:00 PM | Trịnh Nguyên Lương |
| 6 | Write PA1 – Viết Weekly Report cho PA1 | 22/10/2024, 10:00 PM | Hoàng Lê Nam |
| 7 | Write Meeting Minutes – Viết biên bản cuộc họp | 25/10/2024, 10:00 PM | Hoàng Lê Nam |
| 8 | PA1PP - 1. Introduction – Viết phần Introduction cho Project Plan | 25/10/2024, 10:00 PM | Nguyễn Thanh Nhã |
| 9 | PA1PP - 2. Project Overview – Viết phần Overview cho Project Plan | 25/10/2024, 10:00 PM | Trịnh Nguyên Lương |
| 10 | PA1PP - 3. Project Organization – Viết Project Organization | 25/10/2024, 10:00 PM | Hoàng Lê Nam |
| 11 | PA1PP - 4.1 & 4.3 Management Process | 25/10/2024, 10:00 PM | Lê Trọng Nghĩa |
| 12 | PA1PP - 4.2 Management Process | 25/10/2024, 10:00 PM | Hoàng Lê Nam |
| 13 | PA1PP - Table of Contents | 25/10/2024, 10:00 PM | Lê Trọng Nghĩa |
| 14 | PA1VD - Table of Contents – Viết Table of Contents cho Vision Document | 25/10/2024, 10:00 PM | Lê Trọng Nghĩa |
| 15 | PA1VD - Introduction | 25/10/2024, 10:00 PM | Trần Thảo Ngân |
| 16 | PA1VD - Positioning | 25/10/2024, 10:00 PM | Trịnh Nguyên Lương |
| 17 | PA1VD - Stakeholder and User Descriptions | 25/10/2024, 10:00 PM | Nguyễn Thanh Nhã |
| 18 | PA1VD - Product Overview | 25/10/2024, 10:00 PM | Lê Trọng Nghĩa |
| 19 | PA1VD - Product Features | 25/10/2024, 10:00 PM | Lê Trọng Nghĩa |
| 20 | PA1VD - Other Product Requirement | 25/10/2024, 10:00 PM | Lê Trọng Nghĩa |